1. Lý do chọn Agile cho dự án GreenMart

- Tại sao Waterfall gặp khó khăn khi yêu cầu thay đổi:

Trong mô hình Waterfall truyền thống, toàn bộ yêu cầu bị chốt cứng từ đầu và khách hàng chỉ được nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh ở cuối dự án. Khi thị trường bán lẻ đa kênh biến động nhanh hoặc GreenMart muốn thay đổi nhu cầu giữa chừng, đội ngũ phát hiện quá muộn khi các giai đoạn trước đã đóng băng. Việc sửa đổi lúc này đòi hỏi làm lại từ đầu (đặc tả, thiết kế, lập trình), gây lãng phí lớn về thời gian, chi phí và làm dồn ứ công việc.

- Tinh thần Agile khắc phục khó khăn đó như thế nào:

Agile chia nhỏ dự án thành các vòng lặp ngắn (Sprints) để phát triển cuốn chiếu. Thay vì chờ đợi mọi thứ hoàn hảo ở phút chót, Agile đón nhận thay đổi như một lợi thế cạnh tranh, cho phép sản phẩm được cải tiến liên tục dựa trên phản hồi thực tế của người dùng sau mỗi chu kỳ ngắn.

- Kết luận cho GreenMart:

Với quy mô chuỗi 30 siêu thị đang chuyển dịch mạnh mẽ sang bán hàng đa kênh, GreenMart cần thích ứng nhanh với hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng. Agile là lựa chọn tối ưu giúp giảm thiểu rủi ro, kiểm soát thay đổi linh hoạt và sớm đưa giá trị vào vận hành thực tế.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

Dựa trên 4 giá trị cốt lõi của Agile (Tuyên ngôn Agile), dưới đây là việc phân tích các thói quen cũ, chỉ ra giá trị bị đi ngược và đề xuất cách làm mới:

| Thói quen hiện tại của đội | Giá trị Agile bị đi ngược | Đề xuất cách làm mới phù hợp |
| --- | --- | --- |
| 1. Chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ. | Tổ chức họp ngắn trực tiếp hàng ngày (Daily Standup) và khuyến khích giao tiếp mặt đối mặt/trực tuyến tương tác cao để giải quyết nhanh vướng mắc. |
| 2. Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Sản phẩm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. | Tập trung phát triển các tính năng chạy được (working software) bàn giao định kỳ qua các vòng lặp ngắn để khách hàng trải nghiệm thực tế thay vì sa đà vào tài liệu lý thuyết. |
| 3. Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng cứng nhắc. | Coi khách hàng là một phần của đội ngũ (Product Owner), thiết lập cơ chế phản hồi và điều chỉnh backlog liên tục giữa các Sprint thay vì quy trình phê duyệt quan liêu. |
| 4. Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản ứng theo sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch cố định. | Chấp nhận kế hoạch là linh hoạt; định kỳ xem xét, điều chỉnh (inspect & adapt) chiến lược thực hiện theo thực tế thị trường và phản hồi của người dùng. |

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint cố định: Chọn Sprint kéo dài 2 tuần (tổng cộng 6 tuần đầu sẽ có 3 Sprint).

- Gắn với 3 trụ cột Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Mọi công việc trong Sprint được hiển thị công khai trên bảng quản lý công việc (như Jira/Trello), giúp cả đội và khách hàng luôn thấy rõ tiến độ thực tế.

  - Thanh tra (Inspection): Các buổi họp Sprint Review và Sprint Retrospective định kỳ mỗi 2 tuần cho phép thanh tra sản phẩm và quy trình làm việc.

  - Thích nghi (Adaptation): Dựa trên kết quả thanh tra, đội ngũ kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hướng đi hoặc cải tiến cách làm ngay trong Sprint tiếp theo.

- Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall: Scrum cung cấp khung làm việc rõ ràng với các vai trò, sự kiện và tài nguyên cụ thể, giúp kiểm soát tốt các dự án phần mềm có yêu cầu thay đổi liên tục như GreenMart, tránh tình trạng "làm lại từ đầu" như Waterfall.

4. Phân vai Scrum Team

- Product Owner (PO): Hoa

  - Được quyết định: Nội dung Product Backlog, thứ tự ưu tiên các tính năng, chấp nhận hoặc từ chối các hạng mục hoàn thành dựa trên tiêu chí nghiệm thu (Definition of Done).

  - Không được quyết định: Chi tiết kỹ thuật lập trình, thời hạn ước lượng công việc (Story Points) của đội phát triển, hoặc tự ý thay đổi phạm vi giữa chừng một Sprint đang chạy.

- Scrum Master (SM): Long

  - Được quyết định: Phương pháp vận hành Scrum, hỗ trợ loại bỏ các điểm nghẽn (impediments) cản trở công việc của đội, tổ chức các sự kiện Scrum.

  - Không được quyết định: Thứ tự ưu tiên tính năng sản phẩm (thuộc về PO) hoặc chỉ đạo giải pháp kỹ thuật cho lập trình viên (thuộc về Dev Team).

- Developers (Đội phát triển): An, Bình, Chi (Lập trình viên) & Dung (Tester)

  - Được quyết định: Cách thức kỹ thuật để hiện thực hóa các tính năng, tự phân công công việc trong Sprint Backlog, ước lượng thời gian hoàn thành.

  - Không được quyết định: Tự ý thêm các tính năng ngoài yêu cầu của Sprint Backlog hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên sản phẩm do PO quy định.

5. Artifacts & lịch sự kiện

5.1. Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục, sắp xếp theo độ ưu tiên từ cao xuống thấp)

- Đăng nhập & Quản lý tài khoản khách hàng đa kênh (Xác thực, phân quyền khách mua hàng online).

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm (Tìm theo tên, danh mục, mức giá, bộ lọc nâng cao trên hệ thống siêu thị).

- Quản lý giỏ hàng trực tuyến (Thêm, sửa, xóa sản phẩm, cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực).

- Thanh toán trực tuyến đơn hàng (Tích hợp cổng thanh toán điện tử, quét mã QR).

- Theo dõi trạng thái đơn hàng (Khách hàng xem lại lịch sử đơn và trạng thái giao hàng từ siêu thị gần nhất).

- Quản lý khuyến mã / Mã giảm giá (Áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng trực tuyến tại chuỗi siêu thị).

5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): "Xây dựng nền tảng cốt lõi cho luồng mua sắm trực tuyến, bao gồm đăng nhập khách hàng, tìm kiếm/lọc sản phẩm và quản lý giỏ hàng cơ bản."

- Sprint Backlog (Các công việc chi tiết cho Sprint 1):

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu tài khoản khách hàng và sản phẩm (An).

  - Xây dựng giao diện và API Đăng nhập/Đăng ký (Bình).

  - Xây dựng tính năng Tìm kiếm và Lọc sản phẩm cơ bản (Chi).

  - Xây dựng chức năng Giỏ hàng trực tuyến (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm) (An & Bình).

  - Viết kịch bản kiểm thử (Test cases) và kiểm thử chất lượng cho các tính năng trên (Dung).

5.3. Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

- Một phần mềm chạy được (Working Software) bao gồm:

  - Màn hình đăng nhập tài khoản thành công.

  - Giao diện tìm kiếm sản phẩm hoạt động mượt mà trả về kết quả chính xác từ kho hàng siêu thị.

  - Giỏ hàng cho phép thêm sản phẩm và tính tổng tiền tạm tính.

5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint (Chu kỳ 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Diễn ra: Đầu Sprint (ngày đầu tiên của chu kỳ 2 tuần, thời lượng tối đa 4 tiếng).

  - Mục đích: PO và Đội phát triển thống nhất mục tiêu Sprint và chọn các hạng mục từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.

- Daily Standup (Họp chớp nhoáng hàng ngày):

  - Diễn ra: Mỗi ngày làm việc (15 phút vào đầu giờ sáng).

  - Mục đích: Các thành viên trả lời 3 câu hỏi (Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có gặp khó khăn gì không?) để đồng bộ tiến độ và hỗ trợ nhau kịp thời.

- Sprint Review (Đánh giá Sprint):

  - Diễn ra: Ngày làm việc cuối cùng của Sprint (trước khi kết thúc, thời lượng khoảng 2 tiếng).

  - Mục đích: Đội trình diễn sản phẩm hoàn thành (Increment) cho khách hàng (GreenMart/PO) để nhận phản hồi thực tế.

- Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint):

  - Diễn ra: Ngay sau Sprint Review và trước khi bắt đầu Sprint mới (thời lượng khoảng 1.5 tiếng).

  - Mục đích: Cả đội tự nhìn nhận lại quy trình làm việc (những gì làm tốt, những gì cần cải thiện) để đưa ra hành động cải tiến cho Sprint sau.

- Product Backlog Refinement (Tinh chỉnh Product Backlog):

  - Diễn ra: Diễn ra định kỳ giữa Sprint (thường vào giữa chu kỳ, khoảng 1-2 tiếng).

  - Mục đích: PO cùng Đội phát triển xem xét, bổ sung chi tiết, ước lượng lại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hạng mục trong Product Backlog tương lai.

6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Khách hàng muốn đổi thứ tự ưu tiên giữa Sprint (đưa tính năng đặt hàng online lên trước)

  - Cách xử lý: Đội ngũ tuyệt đối không làm gián đoạn Sprint hiện tại nhằm đảm bảo tính ổn định cho các mục tiêu đã cam kết. Product Owner (Hoa) sẽ ghi nhận yêu cầu thay đổi này, đưa vào Product Backlog và làm việc với khách hàng để sắp xếp nó vào Sprint tiếp theo (Sprint 2). Điều này giúp cân bằng giữa tính linh hoạt và sự cam kết năng suất của đội phát triển.

- Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

  - Cách xử lý: Tính năng chưa hoàn thành (chưa đạt tiêu chí Definition of Done) sẽ không được đem ra trình diễn là đã hoàn thành và không được đưa vào bản Increment bàn giao. Đội ngũ thành thật báo cáo tình trạng thực tế với khách hàng GreenMart, phân tích nguyên nhân cùng Scrum Master, sau đó trả tính năng này về lại Product Backlog để cân đối ưu tiên đưa vào kế hoạch của Sprint kế tiếp.